**Hasta el viernes**

* Definir Base de Datos Curso

**Modulo del administrador**

**Tareas:**

Crear Base de Datos y Tablas

Pantalla de Log in

\*Dentro de cada botón se debe registrar, modificar y eliminar

* Registro sucursales

Crear Usuario y contraseña (encargado, usuario, contraseña)

Ubicacion

* Registro Productos: Receta e insumos

Botón registro Recetas (Ingredientes y cantidades)

Botón Productos (Jugos, Refrescos)

* Asignación

Seleccionar sucursal

Poner datos de Envío en Productos (jugos, refrescos) y Chachas (Por tipo)

Enviar o guardas

* Control de Resmas

Mapa

Buscar Datos

* Reporte de Envíos

Tabla con envíos diarios

Integración por modulo

Asignar Variables

**Modulo Sucursales**

**Tareas de logística Interna:**

Log in

Consultar Stock

Registro de Resmas

Pedidos Internos

**Herramientas:**

Visual Studio: C#

DbForge: MySQL

TAREAS:

\*Dentro de cada botón se debe registrar, modificar y eliminar

1. Crear Tablas Base de Datos (5 horas)
2. Base de Datos Individual\* (2 horas)
3. Asignación de roles y crear modulo con 4 botones (Log in) (2 horas)
4. 1B (Admi Sucursales) Crear Usuario y contraseña de sucursales (encargado, usuario, contraseña) (2 horas)
5. 1B (Admi Sucursales) Ubicación (mapa, sacar datos latitud longitud) (8 horas)
6. 2B (Registro Productos) Botón registro Recetas y modulo (Ingredientes y cantidades) (2 horas)
7. 2B (Registro Productos) Botón Productos y modulo (Jugos: frutas, cantidades, azúcar) (2 horas)
8. 3B (Asignación) Seleccionar sucursal / Fecha / Poner datos de Envío en Productos (Frutas, azúcar) y Chachas (Por tipo) / Enviar o guardar (2 horas)
9. 4B (Control Resmas) Mapa (Sucursales con cantidad de Resmas) (4 horas)
10. 4B (Control Resmas) Buscar Datos (Mostrar datos en el mismo Form) (Tabla con Información completa de resmas) (2 horas)
11. 5B (Reporte envíos) Tabla con envíos diarios (Con filtros) (2 horas)
12. Integración 1 (B1-B2) (3 horas)
13. Integración 2 (I1-B3) (3 horas)
14. Integración 2 (I2-B4) (3 horas)

***TOTAL HORAS: 42***

**ASIGNACIÓN**

Rodrigo: 1-9\*-12

Antonio: 6-7-9\*

Renato: 9\*-10-14

Erika: 8-11-13

Anelisse: 2-5\*

Diana: 3-4-5\*